「豊岡エコバレー・山宮地場ソーラー」

竣工後１年間の発電状況

環境都市「豊岡エコバレー」のシンボルである山宮地場ソーラーは、第１期工事が平成

２４年１２月に、第２期工事が平成２５年１０月に竣工し、メガソーラーとして稼動している。

第１期竣工から１年が経過したので、この１年間の発電実績を報告する。

１　山宮地場ソーラーの能力・稼動時期

| 種別 | 能力（Ｋｗ） | 稼動開始 |
| --- | --- | --- |
| 第１期 | ６８１．０３ | 平成２４年１２月１６日 |
| 第１期一部増設 | ９１．７７ | 平成２５年 ８月２３日 |
| 第２期 | ２２７．０１ | 平成２５年１０月１７日 |
| 計 | ９９９．８１ |  |

２　発電実績（平成２４年１２月１６日～平成２５年１２月１５日）

⑴　発電電力量

本格稼動してすぐの冬期（Ｈ24.12.16～Ｈ25.3.31）発電量は、シミュレーション値と比較すると、約６２％の達成率であった。

しかし、その後の各月発電量は、台風や大雨など、天候に恵まれなかった１０月を除いて、シミュレーション値を上回る好成績をあげている。

本格稼動後の１年間の通算では、達成率は１１２．２％となった。

〔単位：kWh〕

| 年 | 月 | シミュレーション | 実 績 | 比 較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 発電電力量 ① | 発電電力量 ② | 発電電力量 ②―① | 達成率 ②/① |
| Ｈ２４ | 12月試運転 |  | (2,341) |  |  |
|  | 12月(16～31日) | 16,096 | 8,943 | -7,153 | 55.6% |
| Ｈ２５ | 1月 | 35,200 | 23,215 | -11,985 | 66.0% |
|  | 2月 | 40,500 | 26,616 | -13,884 | 65.7% |
|  | 3月 | 53,400 | 66,175 | 12,775 | 123.9% |
|  | 4月 | 62,500 | 75,010 | 12,510 | 120.0% |
|  | 5月 | 69,200 | 88,910 | 19,710 | 128.5% |
|  | 6月 | 58,600 | 68,162 | 9,562 | 116.3% |
|  | 7月 | 64,100 | 76,097 | 11,997 | 118.7% |
|  | 8月 | 70,871 | 82,044 | 11,173 | 115.8% |
|  | 9月 | 59,700 | 81,839 | 22,139 | 137.1% |
|  | 10月 | 65,071 | 63,922 | -1,149 | 98.2% |
|  | 11月 | 50,700 | 70,736 | 20,036 | 139.5% |
|  | 12月(1～15日) | 29,604 | 26,239 | -3,365 | 88.6% |
| 計 | 675,542 | 757,908 (760,249) | 82,366 | 112.2% |

※　計の（　）の数値は試運転期間の発電量を加えた数値

※　シミュレーションに使用している日射量は、30年間（1961～1990年）のデータを用いた月平均の全天日射データ。豊岡測候所(豊岡市桜町5-26)の観測データを使用

⑵　売電収入

〔単位　円〕

| シミュレーション① | 実績② | 比較（②-①） |
| --- | --- | --- |
| ２８，３７２，７６４ | ３１，８３２，１３６ | ３，４５９，３７２ |

※売電収入は、発電電力量(kWh)×単価４２円で算出

〔問合せ〕豊岡市環境経済部環境経済課　℡0796－23－4480

# Text boxes

資料　３