新庁舎への事務所移転日程と各階の部署配置

～ピカピカの新庁舎へ　市職員大移動～

新庁舎は７月２５日に完成する予定であり、本庁部署（健康福祉部および上下水道部を除く）の事務所移転は８月に行うこととしている。

このたび、移転日を決定したので、その日程と各階の部署配置についてお知らせする。

# １　事務所移転日とその対象部署

第１グループの移転時に情報サーバ本体の移転も行う。情報機器の設置や動作確認には３日間が必要と想定されるため、８月１２日は本庁業務を一部休業（城南町仮庁舎の部署や健康福祉部、上下水道部、各支所等は通常業務を行う予定）する。

|  | 第１グループ | 第２グループ |
| --- | --- | --- |
| 移転日 | ８月１０日（土）～１２日（月） | ８月１７日（土）～１８日（日） |
| 対 象 部 署 | ①議会事務局 ②政策調整部(秘書広報課、政策調整課、財政課） ③総務部(防災課、総務課、職員課、情報推進課、新庁舎建設室、選挙管理委員会事務局） ④市民生活部(市民課、生活環境課、税務課） ⑤環境経済部(環境経済課、企業誘致課、大交流課） ⑥コウノトリ共生部(地籍調査課） ⑦都市整備部（用地課） ⑧会計課 ⑨監査委員事務局 | ①コウノトリ共生部(農林水産課、コウノトリ共生課、農業共済課） ②都市整備部（建設課、都市整備課、建築住宅課） ③教育委員会(教育総務課、こども教育課、こども育成課、生涯学習課、文化振興課、スポーツ振興課） ④農業委員会事務局 |
| 職員数等 | ２５０人 (新庁舎入庁予定職員数の５５．８％） | １９８人 (新庁舎入庁予定職員数の４４．２％） |
| 備考 | 今後の調整で、第１グループから第２グループへ変更する部署もあり得る。 |

# ２　新庁舎完成後の主な日程

| 期 日 | 項 目 | 主 な 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 完成後 ～８月９日（金） | 事前移転 | ①新庁舎養生作業 ②新規購入備品の搬入③既存備品や書庫・倉庫保管の公文書移転等 |
| ８月１０日（土） ～１２日（月） | 第１グループ移転 | 情報サーバ、電話、防災機器、複合機等の事務機器、各執務室の什器・文書等の移転 |
| ８月１３日（火） | 新庁舎開庁 | ①新庁舎での業務開始 ②開庁式等の式典開催（予定） |
| ８月１７日（土） ～１８日（日） | 第２グループ移転 | 電話、複合機等の事務機器、各執務室の什器・文書等の移転 |

※上記以外の期日で、新庁舎で使用しない備品の選別作業（再利用・廃棄等）を行う。

３　新庁舎各階の部署配置

| 階数 | 部 署 等 |
| --- | --- |
| ７階 | 正副議長室、議員控室、議会事務局 |
| ６階 | 教育長室、教育総務課、こども教育課、こども育成課、 生涯学習課、文化振興課、スポーツ振興課、監査委員事務局 |
| ５階 | 建設課、都市整備課、建築住宅課、用地課 |
| ４階 | 総務課、職員課、情報推進課、新庁舎建設室、選挙管理委員会事務局 |
| ３階 | 市長室、副市長室、秘書広報課、政策調整課、財政課、防災課 |
| ２階 | 環境経済課、企業誘致課、大交流課、農林水産課、 コウノトリ共生課、地籍調査課、農業共済課、農業委員会事務局 |
| １階 | 市民課、生活環境課、税務課、会計課 |

４　その他

⑴　市民への周知

①市ホームページおよび市広報紙（５月２５日号）により周知する。

②事務所移転スケジュールの詳細や一部休業による対応などについては、調整後、市広報紙(７月２５日号予定)などで周知を行う。また、直前に、行政情報提供（防災無線放送）で周知する。

⑵　開庁式等の実施

①新庁舎の竣工式典は開庁式と合わせて開催する予定

②グランドオープン記念事業は、外構等全ての工事終了後に行う予定

〔問合せ〕事務所移転　　　　：豊岡市総務部新庁舎建設室　TEL0796-21-9020

情報サーバの移転　：豊岡市総務部情報推進課　　TEL0796-23-5491

一部休業、開庁式等：豊岡市総務部総務課　　　　TEL0796-23-1111

# Text boxes

資料　２